                
        
                                     


Minnesanteckningar från Styr- och referensgruppsmöte nr 6, 2009-10-19
Plats Piteå kommun, lokal Ovalen
6.1
Deltagare
6.1.1
Frånvarande: Siv Lindvall, Gunnar Persson, Staffan Johansson, Jan Lundstedt, Anders Lövgren, Ida Berglund, Eva Östbye, Lennart Tornberg, Åsa Wikman och Lars-Erik Lindgren som deltog endast del av mötet.
6.2 
Sekreterare Lars Ylinenjärvi 
6.3
Genomgång av minnesanteckningar från styr och referensgruppsmöte 5,
2009-09-15
6.3.1
Fuktmätningar i B och C hallen är ej utförda och kvarstår att genomföra, Hifab

kontaktas för genomförandet

6.3.2
Verksamheten har genomfört den förstärkta städningen som idag utförs var 


annan dag 
6.3.3
Promemorian till politiken är en kvarstående punkt att åtgärda

6.3.4
Minnesanteckningarna lades till handlingarna
6.4                 Handlingsplan och tidplan
6.4.1
En preliminär kostnad för genomförda och framtida planerade saneringar 


redovisades. En kalkyl har upprättats enligt bilaga 1 och den totalt kalkylerade

kostnaden bedöms till 25 - 30 milj kr. Genomförandet är av sådan omfattning

och kostnad samt att den berör hela fastigheten Oden, varför arbetena är 
bedömda att pågå under perioden 2010-2011.

6.4.2 Verksamheten gemensamt med fastighetskontoret har tagit fram ett förslag på det fortsatta arbetet enligt bilaga 2. Av bilagan framgår även en förenklad 

beskrivning över vilka insatser som kommer att vidtas och tidplanen för 

genomförandet
6.4.3 Genomförda och beslutade samt inplanerade saneringsarbeten framgår av 

bilaga 3 

6.4.4        
För dagen pågår takarbeten vid ljusinsläpp och rännor. Takläckage har
förekommit i ett antal rum och man har även konstaterat ett avloppsläckage. 
Spegelsalen och ett antal ytterligare rum kommer att åtgärdas senare 

6.5
Fortsatt Cancerutredning
6.5.1 Pitehälsan redovisade att Lennart Nyström erhållit komplett material från 2004,
2005 och 2009 för genomgång. Lennart kan delta efter den 5/11 vid ett 
gemensamt informationsmöte där han får redovisa sin syn på en fortsatt 
cancerutredning.
6.5.2
Styrgruppen beslutade att Lennart anlitas fortsättningsvis. 
6.5.3 Styrgruppen beslutade att verksamheten anlitar någon sakkunnig som kan ge 

vägledning till hur Person uppgifts lagen (PUL) ställer sig till sekretess frågorna 
vid en fortsatt cancerutredning.
6.5.4
Lars-Erik Lindgren redovisade sin syn på en fortsatt cancerutredning och 
föreslog att en vidare utredning inte skall genomföras. 
6.6
Framtida ledningsgrupp
6.6.1 Styrgruppen beslutade att referensgruppen och styrgruppen kvarstår i sin nuvarande utformning till dess att beslut fattats om en fortsatt cancerutredning och till dess att ett politiskt beslut är fattat avseende de fortsatta åtgärderna enligt den framtagna kalkylen
6.7 Övriga frågor
6.7.1 Skolläkaren har inte redovisat sin slutrapport och densamma kommer att

redovisas vid nästa sammankomst
6.7.2 Rökning förekommer i anslutning till friskluftsintagen vilket är är ett stort

problem för inomhusmiljön. Det finns ett antal förslag på hur man skall hantera 

frågan. Personliga samtal med rökarna för att motivera och informera om 

rökningens inverkan på individen och miljön var ett huvudspår.
6.7.3 Styrgruppen beslutade att fastighetskontoret respektive verksamheten informerar egen personal och elever.
6.8
Möten
6.8.1 Nästa Referensgrupp och Styrgruppsmöte Måndag den 23/11 kl. 13.00 eller 
Fredag den 27/11 kl 08.30, plats Piteå kommun lokal Ovalen. Angivna tider kan 

förändras och detta är direkt avhängigt Lennart Nyströms möjlighet att delta.
6.9
Mötet avslutades
Luleå 2009-10-19
Cordinera Adjusters AB

Lars Ylinenjärvi

PAGE  
          Sida 1 av 3

_978873331

