INOMHUSMILJÖN VID STRÖMBACKASKOLAN, HUS ODEN

Nyhetsbrev nr 11 2009 10 26
Omfattande och penningslukande
Det pågående saneringsarbetet vid Strömbackaskolans hus Oden är, som tidigare rapporterats, ytterst omfattande.
En färsk kalkyl visar att den totala kostnaden för saneringen hamnar på 25-30 miljoner kronor.

Det är alltså ett digert arbete som måste utföras för att helt friskförklara hus Oden. Och det innebär att arbetet kommer att pågå under perioden 2010-2011. Det handlar bl a om fortsatt rivning och

återbeklädnad av väggar i lektions- och arbetsrum som vetter mot husets yttervägg. 
I nuläget pågår även takarbeten vid ljusinsläpp och rännor. Det har nämligen identifierats takläckage
i ett antal rum; dessutom har man upptäckt ett mindre läckage i laboratorieutrymmen.

Till arbetet med att förbättra inomhusmiljön ingår även insatser för att modernisera, och därmed förbättra, ventilationen.

Uppdelad i olika delar ser kostnadsberäkningen på följande sätt:

· Sanering av ytterväggar, ca 5,7 miljoner kr

· Övriga rum (undersökning/åtgärd), ca 1,2 miljoner kr

· Byte ventilation, ca 11,8 miljoner kr

· Närvarostyrd belysning, ca 1 miljon kr

· Svagström, ca 160 000 kr

· Projekteringskostnader, ca 758 000 kr
· Byggherrekostnader, ca 4,3 miljoner kr

· Kompletterande takarbeten, ca 750 000 kr

· Hittillsvarande kostnader, ca 3,1 miljoner kr

Från det senaste styr- och referensgruppmötet kan vidare noteras:

att Lennart Nyström, erfaren statistiker och forskare från Umeå, kommer att delta vid en träff
i november. Han ska redovisa sin syn vid diskussionen om en fortsatt cancerutredning.

att anlita någon sakkunnig när det gäller PUL, d v s personuppgiftslagen. Här handlar det sekretess-

frågorna vid en fortsatt cancerutredning

att styrgruppen och referensgruppen kvarstår till dess beslut fattats om fortsatt cancerutredning

att skolläkaren kommer att redovisa en slutrapport vid nästa styr- och referensgruppsträff.

Bo Staffan Johansson

Pressansvarig

0911-172 71, 070-585 14 54
bo.staffan@skribenten-pitea.se

