INOMHUSMILJÖN VID STRÖMBACKASKOLAN, HUS ODEN

Nyhetsbrev nr 13 2010 01 12
Saneringen av klassrum och arbetsrum vid Strömbackaskolan, hus Oden, fortsätter enligt planerna.
I dagarna är det inflyttningsklart för fem arbetsrum och fyra klassrum. Dessa lokaler avser den etapp

som startade under senare delen av fjolåret.

På dagordningen står nu en ny saneringsetapp (etapp 8) med start vecka 2. Det arbetet omfattar också klassrum och arbetsrum.

Samtidigt pågår insatser på yttertaket för att täta ”hål” som identifierats ha orsakat läckage. Arbetet utförs av kommunens eget folk samt en extern entreprenör.

När det gäller ventilationen i hus Oden kommer projekteringen att påbörjas inom kort och ambi-tionen är att åtgärderna för att få en modernare utrustning på plats ska kunna starta i samband
med sommarlovet.

Bo Staffan Johansson

Pressansvarig

0911-172 71, 070-585 14 54
bo.staffan@skribenten-pitea.se

