INOMHUSMILJÖN VID STRÖMBACKASKOLAN, HUS ODEN

Nyhetsbrev nr 15 2010 04 26
Några rader om det pågående och 
fortsatta arbetet

Saneringsarbetet vid hus Oden fortsätter med oförminskad styrka. På plan 3, Västergatan, rullar
arbetet vidare och det ska vara slutfört innan vårterminen är till ända.  
Under sommaren kommer saneringen att fortsätta på plan 3 i någon av NO-salarna. Saneringsarbetet 

omfattar även tre bildsalar (11, 17 och 19) på plan 2, Södergränd.
I övrigt påbörjas en större entreprenad, Etapp 1, den 31 maj – en etapp som bl a innebär att sju

ventilationsaggregat kommer att ersättas av nya, modernare aggregat. I entreprenaden ingår dessutom byte av samtliga radiatorer i hus Oden, vilket medför att ventilationen successivt kommer att minska under vårterminens två sista veckor. 
Alla dessa arbeten ska vara färdiga i slutet av augusti, med undantag för funktionsprövning, dokumentation och justering av värmesystem. 

Förebyggande arbeten på hus Odens tak för att säkerställa tätskiktet fortsätter under våren, sommaren och in på hösten.

Vecka 24 kommer grovdiskmaskinerna i produktionsköket att bytas ut.

Slutligen kan noteras att Piteå Summer Games, i samband med sommarens fotbollsturnering, 
kommer att använda vissa klassrum på plan 3 samt matsal, kök, omklädningsrum och duschar 
på plan 1.
Bo Staffan Johansson

Pressansvarig

0911-172 71, 070-585 14 54
bo.staffan@skribenten-pitea.se

