INOMHUSMILJÖN VID STRÖMBACKASKOLAN, HUS ODEN

Nyhetsbrev nr 9   2009 09 16
Fortsatt sanering och bättre ventilation
 – villkor för att friskförklara skolbyggnad
En friskförklaring av hus Oden vid Strömbackaskolan förutsätter betydande insatser.
Fortsatt sanering, åtgärder för att förbättra ventilationen samt utökad städning är tre

centrala punkter i den slutrapport som redovisades vid senaste sammanträdet med

styrgruppen och referensgruppen.
I det pågående saneringsarbetet ingår rivning av insidan av ytterväggar (> 80 rum), bl a för att komma åt skadad isolering på betongpelarna runt om hela Strömbackaskolan, totalt 148 pelare fördelade på två plan. Kvarlämnat material efter branden 1989 ska också bytas ut.

I nuläget är 15 rum sanerade, vilket utgör ca 15 procent av den totala saneringsvolymen.
Eftersom undervisning samtidigt ska pågå i hus Oden, innebär det att en begränsad styrka av hantverkare kan jobba med saneringen, en sanering som idag beräknas kosta i storleks-
ordningen 10-12 miljoner kronor.

Ventilationen 
I slutrapport pekas också på brister i ventilationen och de åtgärder som är nödvändiga för att skolbyggnaden ska få bättre luftväxling. Allt kortare uppehåll för ventilation av lokalerna, fler datorer som alstrar värme och nuvarande möblering gör att den gamla ventilationsutrustningen inte klarar uppgiften. De närmaste veckorna kommer en förbättring av ventilationssystemet att prissättas.

Utökad städning

En utökad städning i Oden föreslås också i slutrapporten; i det avseendet finns ett förslag att

gå från två städdagar per vecka till varannan-dags-städning. Uppskattad kostnad: 220 000 kronor

per år, en ökad utgift som ska hanteras på verksamhetsnivå.
Upp till politiken

Under de närmaste veckorna kommer en kostnadsbild av pågående och föreslagna åtgärder att sammanställas och föreläggas berörda politiker i kommunen.

Bo Staffan Johansson

Pressansvarig

0911-172 71, 070-585 14 54
bo.staffan@skribenten-pitea.se

