Bilaga till protokollet från referens- och styrgruppsmötet den 15 sept 2009

Frågor ställda ang saneringen på Strömbackaskolan och Jan Lundstedts slutredovisning av 2009 års miljöinventering av hus Oden. 
1. Varför finns inget skrivet i Lundstedts slutrapport om det under lång tid läckande taket och arbetet med att laga det? 
2. Rapporten säger: ”Sanerings- och återställningsarbetet har utförts med den tidens kända metoder…” Ingick det verkligen i dåtidens metod att låta huset stå utan tak under bar himmel medan det regnade in, ingick det då att spärrmåla fuktigt virke, ingick det i dåtidens värld att genomföra återuppbyggnaden på det sätt som det gjordes?
3. Under hösten-förvintern 2008 sanerades bibliotekets lokaler och klass- och arbetsrum på Södergränd och tre rum på Västergatan. Borde inte miljöinventeringsrapporten ha innehållit några rader om det här arbetet också eller åtminstone en hänvisning till Fastighetskontoret om deras rapporter från det arbetet, som gick ut på att forsla bort fukt- och mögelskadat material där man man fann bl a svartmögel? Speciellt med tanke på att Lundstedt i sin slutrapport redovisar ett flersidigt dokument (skrivet 2003) om återuppbyggnadsarbetet efter branden 1989? I arbetet hösten 2008 ingick också ett hopsamlande av hälsotillståndet kopplat till olika lokaler, vars resultat också hade platsat i miljöinventeringen.
4. Varför rekommenderas skolan att ”…stegvis ändra till takplacerade tilluftsdon…”? 

Vad menas med att det ska göras ’stegvis’?

      5.   De tidigare friskförklarade utrymmena S7.3, S9.3, S11.3, S13.3, S15.3, S17.3, 
            S21.3, V 1.3, V3.3 och V5.3 – har de sanerats precis som de rum som sanerats senare, 
            dvs runt pelarna och avseende brandrester och asbest förutom fukt- och mögelskador?

6. Under punkt 8 under rubriken Slutsats  står följande: ”Projektgruppen anser för att få hela byggnaden friskförklarad, måste de pågående saneringsarbetena och ventilationsförändringar fullföljas i hela byggnaden”.  Avses med ’hela byggnaden’ även de inre delarna av hus Oden eller avses bara ytterväggarna i de 82 rummen som det har talats om?
7. Rapporten säger: ”Ventilationssystemet är inte anpassat till dagens skolverksamhet” – kan systemet sägas ha varit anpassat till dåtidens verksamhet?

8. Måste saneringen ta så lång tid som hittills?

9. Hur många arbetar med saneringen?
Vid tangentbordet,
Pia Andersson

Huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, LR
