	
	
	

	
	
	Protokollsutdrag Teknik- och servicenämnden §85

	Uppgjord av
	Dokumentansvarig
	Dokumentnummer 
	Datum
	Revision

	Anna-Karin Filipsson
	
	51767
	2009-11-09
	0



Protokollsutdrag

	1 § 85 
Begäran om medel för miljöåtgärder Strömbacka hus Oden


Dnr 09TEK243

Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar

att hos Kommunstyrelsen äska medel för att utföra miljöåtgärder på Strömbacka hus Oden enligt följande:


 2009
 2010
 2011
Summa

Driftsanslag tkr
1 950
1 450
1 150
4 550

Investeringsanslag tkr
7 750
9 000
7 700
24 450

Summa tkr
9 700
10 450
8 850

29 000

Den totala kostnaden enligt ovan är 29 Mkr, 27 Mkr äskas över treårsperioden. Fastighets- och Servicekontoret finansierar inom egen ram 1 Mkr från energitjänsteprojektet 2010 och 1 Mkr från reinvesteringsmedel 2011.

Ärendebeskrivning 

Enligt Hifab:s slutrapport avseende miljöinventering hus Oden föreslås åtgärder för att komma till rätta med inomhusmiljön se bilaga 1. För att klara av åtgärderna krävs drift- och investeringsmedel. De åtgärder som föreslås är:

· Sanering av fuktskador. 

· Sanering av brandrester i ytterväggar, plan 2 och 3.

· Förbättrad ventilation, i huvudsak bestående av nya aggregat, don, i viss omfattning kanaler och byte till närvaro styrt system. Utöver detta så ska befintliga frånluftskanaler rengöras.

Ärendets påverkan på de strategiska områdena

Barn och unga – vår framtid

Med föreslagna åtgärder förbättras den miljö som barn och unga vistas i under skoltid.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Med en god inomhusmiljö skapas bättre förutsättningar till lärande. Utbildningen kan fokusera på lärande och slipper oroas över den miljö man befinner sig i.

Demokrati och öppenhet

Med dessa åtgärder visar vi på lyhördhet och ansvar inför medborgarnas behov av att känna trygghet i den miljö man vistas i. 

Livsmiljö

Med minskad energiförbrukning bidrar vi till kommunens strategi om hållbar kommun, men framför allt så påverkas de personalgrupper och elever som vistas i hus Oden. 

Ekonomi

Utöver förbättringar av inomhusmiljön kommer föreslagna åtgärderna att minska energiförbrukningen.

Personal

För samtliga personalgrupper som har hus Oden som arbetsplats kommer inomhusmiljön att förbättras både ur ett fysiskt och ett psykosocialt perspektiv. 

Beslutsunderlag

Slutrapport Miljöinventering hus Oden

Kalkyl




1 (2)

