                
        
                                     


Minnesanteckningar från Referensgruppsmöte nr 5, 2009-09-15
Plats Piteå kommun, lokal Ovalen
5.1
Deltagare
5.1.1
Frånvarande: Anders Löfgren, Gunilla Törmä och Siv Lindvall
5.2 
Sekreterare Lars Ylinenjärvi 
5.3
Genomgång av minnesanteckningar från referensgruppsmöte 4, 2009-06-23
5.3.1
Minnesanteckningarna lades till handlingarna

5.4                 Redovisning av slutrapport
5.4.1
En preliminär kostnad för genomförda och framtida planerade saneringar 


redovisades
5.4.2
Projektering och prissättning av ventilationen pågår och densamma avser en

total genomgång av hela anläggningen
5.4.3    
Städningen i lokalerna förstärks och kostnaden kommer att belasta verksamheten 

5.4.4              En promemoria kommer att redovisas till politikerna som har att fatta beslut 


om fortsättningen

5.4.5      
Av totalt 82 rum så har 15-20 % sanerats fram till dags datum
5.5
Fortsatt Cancerutredning
5.5.1
Pitehälsan redovisade det arbete man lagt ned för att ta fram kompetens för att 


genomföra den planerade cancerutredningen. För genomförandet krävs att en 


statistiker och en onkolog deltar. Fram till dags datum har man inte fått fram

någon onkolog.

5.5.2
Lennart Nyström som är statistiker har tacka ja och påtar sig uppdraget.

5.5.3
Pitehälsan fortsätter arbetet med att finna en onkolog

5.6
Handlingsplan för det för det fortsatta arbetet
5.6.1
Handlingsplan upprättas för det fortsatta arbetet
5.7
Ledningsgrupp och referensgrupp i det fortsatta arbetet

5.7.1
Referensgruppen och Styrgruppen upphör i sin nuvarande utformning och den

framtida sammansättningen kommer att beslutas efter nästa möte.
5.8
Övriga frågor
5.8.1
Skolläkaren redovisade en sammanställning av genomförda frågeställningar och 


provtagningar avseende eleverna.

5.8.2 Provtagningar och undersökningar av utbytt material i fastigheten har

Genomförts under februari och mars månad 2009.
5.8.3
Till protokollet bifogas ett antal frågeställningar enligt bilaga 1

5.9
Möten
5.9.1 Nästa Referensgrupps och Styrgruppsmöte Måndag den 19/10 kl. 13.00, plats
Piteå kommun lokal Ovalen.
5.10
Mötet avslutades
Luleå 2009-10-08
Cordinera Adjusters AB

Lars Ylinenjärvi

PAGE  
          Sida 1 av 2

_978873331

