                
        
                                     


Minnesanteckningar från Styr- och referensgruppsmöte nr 8, 2010-02-15
Plats Piteå kommun, lokal Ovalen
8.1
Deltagare
8.1.1
Enligt bifogad deltagarförteckning
8.2 Sekreterare Lars Ylinenjärvi 
8.3 Information av Lennart Nyström

8.3.1
Lennart Nyström presenterade sig och redogjorde för sin bakgrund. Lennart har

inför mötet erhållit komplett material från 2004, 2005 och 2009. Lennart såg 

inget hinder i att genomföra en ny cancerutredning. En viktig förutsättning är att

deltagarantalet blir högt. För att säkerställa det statistiska underlaget så 

krävs enligt Lennart en medverkandegrad på upp till 90 % från de personer i

form av lärare och övriga personalgrupper som arbetar/arbetat vid Strömbackaskolan från 1974 och framåt.


Arbetet med att ta fram och inhämta underlag har Piteå kommun att svara för 


och Lennart kommer finnas med som sakkunnig.

Lennart överlämnade sitt overhead material över det anförande han höll 


och om det finns önskemål att ta del av detsamma så finns det tills vidare 

tillgängligt hos Cordinera Adjusters AB. 
8.4
Genomgång av minnesanteckningar från styr- och referensgruppsmöte 7,
2009-11-23
8.4.1
Strömbackaskolan har tillskrivit samtliga föräldrar och vårdnadshavare  och 


informerat om det pågående arbetet med att skapa en rökfri skolmiljö. 
Budskapet är tydligt och brevet innehåller en åtgärdsplan omfattande sex 


för dagen prioriterade punkter.
8.4.2
Skolläkaren kommer att redovisa sin slutrapport den 28 maj 2010.
8.5
Nu läget

8.5.1
Förebyggande åtgärder har vidtagits utvändigt och man har byggt om en s.k. 


krönplåt på taket. Arbetet bedrivs fortsatt under vintern och våren.
8.5.2
Projektering av ventilationen har påbörjats och man har delat upp det fortsatta 


arbetet i etapper och 7 av 10 aggregat kommer att bytas ut.
8.5.3
Fortsatt utförs inga nya analyser av mögel men man redovisar var man 


finner detsamma och omfattningen dokumenteras med bilder. Det skadade

materialet omhändertas på samma sätt som tidigare.
8.5.4 Förslag kommer att tas fram på hur ett lärarrum respektive ett personalrum skall
se ut efter genomförda ombyggnationer, detta för att uppnå en optimal

inomhusmiljö.
8.6 Finansiering
8.6.1 Genomförandet kommer att ske enligt den handlingsplan som tidigare 
beslutats. Fastighetskontoret kommer att svara för vissa delar.
8.7
Tidplan 
8.7.1
I samband med den pågående projekteringen så har en tidplan upprättas.


Det kommer att krävas en hög grad av samordning från samtliga berörda parter 


då arbetet är mycket omfattande. 
8.8
Cancerutredning

8.8.1
Frågan om en ny cancerutredning kommer fortsättningsvis att hanteras av

BUN och skälet till detta är att arbetsmiljöansvaret åvilar BUN.
8.8.2
BUN kommer att i närtid kalla berörda parter till ett samverkansmöte för

att ta ställning till frågan om hur man skall gå vidare.
8.9
Övriga frågor
8.9.1
Det beslutades att styr och referensgruppen kvarstår i nuvarande konstellation under verksamhetsåret 2010, dock med färre mötestillfällen
8.10
Möten
8.10.1
Nästa Referensgrupp och Styrgruppsmöte Fredag den 28 maj kl. 09.00.
plats Piteå kommun lokal Ovalen. 
8.11
Mötet avslutades
Luleå 2010-02-25
Cordinera Adjusters AB

Lars Ylinenjärvi

Deltagarförteckning

Namn

Funktion

Förvaltning

Dennis Lundgren
Kommunal



Margareta Lundgren
Avdelningschef städ
Fastighets och service

Elisabeth Caesar
Områdeschef städ
Fastighets och service

Sven Flodström
Miljöinspektör
Miljö och byggkontoret

Camilla Landin
Rektor

BU

Lars Ylinenjärvi 
Sakkunnig

Cordinera Adjusters AB

Pia Andersson
HSO-LR

Strömbackaskolan

Lars Ericsson
SO-Teknikprog.
Strömbackaskolan

Jan Ställ

Förvaltningschef
Fastighets och service
Conny Granberg
Projektledare

Fastighets och service
Mats Åström

Vht utvecklare
Fastighets och service

Jonas Berglund
Avd C Produktion
Fastighets och service

Gunnar P. Persson
Skolläkare

Fastighets och service

Gunilla Törmö
Skolsköterska
Strömbackaskolan

Maria Muller

Förvaltningschef
Barn och utbildning

Julia Bergstedt
Elevrepresentant
NV-TE

Carl-Erik Lundberg
Planerare

Strömbackaskolan

Eva Lindbäck
Gymnasiechef
Strömbackaskolan

Jeanette Lundkvist
Arbetsledare måltidservice
Fastighets och service



PAGE  
          Sida 1 av 3

_978873331

