                
        
                                     


Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte nr 5, 2009-09-15
Plats Piteå kommun, lokal Ovalen
5.1
Deltagare
5.1.1
Frånvarande: Siv Lindvall
5.2 
Sekreterare Lars Ylinenjärvi 
5.3
Genomgång av minnesanteckningar från styrgruppsmöte 4, 2009-06-23
5.3.1
Fuktmätningar i B och C hallen ej utförda och kvarstår att genomföra

5.3.2
Minnesanteckningarna lades till handlingarna
5.4                 Redovisning av slutrapport
5.4.1
En preliminär kostnad för genomförda och framtida planerade saneringar 


redovisades
5.4.2
Projektering och prissättning av ventilationen pågår och densamma avser en

total genomgång av hela anläggningen
5.4.3    
Städningen i lokalerna förstärks och kostnaden kommer att belasta verksamheten 

5.4.4              En promemoria kommer att redovisas till politikerna som har att fatta beslut 


om fortsättningen

5.4.5      
Av totalt 82 rum så har 15-20 % sanerats fram till dags datum
5.4.6
Jan Lundstedt redovisade sin uppfattning till varför tidigare takläckage inte finns
upptagna i slutrapporten
5.4.7
Underhållet av taket sker löpande
5.5
Fortsatt Cancerutredning
5.5.1
Pitehälsan redovisade det arbete man lagt ned för att ta fram kompetens för att 


genomföra den planerade cancerutredningen. För genomförandet krävs att en 


statistiker och en onkolog deltar. Fram till dags datum har man inte fått fram

någon onkolog.

5.5.2
Lennart Nyström som är statistiker har tacka ja och påtar sig uppdraget. 


Ambitionen är att Lennart deltar vid kommande möte
5.5.3
Pitehälsan fortsätter arbetet med att finna en onkolog

5.6
Handlingsplan för det för det fortsatta arbetet
5.6.1 Handlingsplan upprättas för det fortsatta arbetet och densamma kommer att innehålla bl.a. följande uppgifter:
· Planering för berörda lokaler

· Planering för alternativa lokaler

· Tidplan för vilka insatser som skall utföras i berörda lokaler

· När åtgärderna skall utföras och vara slutförda

· Dokumentation över utförda insatser

Utöver dessa punkter kommer ytterligare uppgifter att tillkomma i samband med att entreprenaden påbörjas. Handlingsplanen kommer att upprättas i samråd med verksamheten.
5.7
Ledningsgrupp och referensgrupp i det fortsatta arbetet

5.7.1
Referensgruppen och Styrgruppen upphör i sin nuvarande utformning. Efter
nästa möte kommer en ledningsgrupp att tillsättas.
5.7 Övriga frågor
5.7.1
Till protokollet bifogas ett antal frågeställning enligt bilaga 1
5.9
Möten
5.9.1 Nästa Referensgrupp och Styrgruppsmöte Måndag den 19/10 kl. 13.00, plats 
Piteå kommun lokal Ovalen.
5.10
Mötet avslutades
Luleå 2009-10-08
Cordinera Adjusters AB

Lars Ylinenjärvi

PAGE  
          Sida 1 av 2

_978873331

